รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒8  ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เพื่อให้นายกเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 พร้อมทั้งเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  รายละเอียดปรากฏตามเล่มรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้  และทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานดังกล่าวจะมีประโยชน์ แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง คณะกรรมการพัฒนา ข้าราชการ ตลอดจนประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลนางหลงต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

สารบัญ

เรื่อง 									   	    	หน้า

ส่วนที่  ๑  บทนำ 									   ๑

ส่วนที่  2  การบันทึกข้อมูลแบบรายงาน						   8

ส่วนที่  3  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา						  78

ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล ข้อมูลในระบบ  e – plan				  87

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา			  110

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

*******************************

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่    รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง   องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  กำหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อใช้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จ

-๒-

เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลงใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓  เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-๓-

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน  เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดย   ทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้

-๔-

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล

พร้อมทั้ง

-๕-

-5-

๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ข้อ ๒๘  ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ  ๒๙  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้

๑.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-๖-

๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตำบลนางหลง  ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ   เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่    แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตำบลนางหลง  ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

- การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-๗-

๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

ส่วนที่  ๒

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ๒ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| -9- |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |

-10-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(   ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)        (   ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

(    ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)         (    ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)

| การวางแผน อบต.นางหลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งหมด ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 30,105,598.00 18 11,103,067.00 42 30,939,200.00 63 88,824,000.00 50 44,979,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 196,000.00 5 196,000.00 | 6 632,450.00 5 199,000.00 2 59,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 29 17,372,800.00 35 18,650,050.00 48 23,138,450.00 47 28,988,450.00 41 27,788,650.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 270,000.00 4 230,000.00 5 304,000.00 10 10,384,000.00 10 8,461,000.00 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 11 810,000.00 14 1,130,000.00 12 1,595,000.00 11 830,000.00 9 580,000.00 รวม 70 48,754,398.00 76 31,309,117.00 113 56,609,100.00 136 129,225,450.00 112 81,867,650.00 |
| --- | --- | --- |
| -11- การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งหมด จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 25,875,030.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 6,178,530.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 60,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 30 19,251,500.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 4 335,000.00 รวม 52 25,875,030.00 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 13,560,000 บาท ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ อนุมัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 13,560,000 รวม 2 13,560,000 -12- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้ ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านพรุบัว 499,000.00 กองช่าง เพื่อระบายน้ำจากชุมชน วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร ยาว 118 เมตร 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 495,000.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 177 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบุกเบิกถนนสาย ป่าขาด-ทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 239,000.00 กองช่าง เพื่อให้มีทางสำหรับใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรและเดินทาง บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรุณ หลินมา- เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 498,000.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นร่มเมือง-สะพานวา หมู่ที่ 3 498,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4 498,000.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้อ-หนองจิก หมู่ที่ 6 498,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเหมืองสุด (ถังประปา) หมู่ที่ 7 498,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร ถนนในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง 100,530.00 กองช่าง เพื่อให้เรียนชื่อถนนและซอยในชื่อเดียวกัน ป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 ป้าย 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟทางสาธารณะ 430,000.00 กองช่าง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ชะอวด ในการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ความยาวรวม 2,200 เมตร จำนวน 28 จุด (80 เมตร / 1 จุด) -13- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำโคกไทรทอง หมู่ที่1 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำควนเถียะ หมู่ที่ 3 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำพรุบัว หมู่ที่ 5 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส 130,000.00 กองช่าง เพื่อต้องการแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ ปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมชุดใบพัด จำนวน 2 เครื่อง 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน 1,375,000.00 กองช่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการขนหิน ขนดิน ในการซ่อมถนน และอื่นๆ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ 16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 20,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ ตามโครงการ 17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 40,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมนอกจากการประกอบอาชีพหลักและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม/สนับสนุนอบรม กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1-7 18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ 50,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ 19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 10,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ตั้งจุดตรวจสายตรวจในพื้นที่ตำบลนางหลง 20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดงานวันเด็ก 40,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้รับความสุข ความสนุกสนานรื่นเริง จัดงานวัดเด็กให้กับ นักเรียน ศพด.ในสังกัด อบต.นางหลง -14- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อาหารกลางวันนักเรียน ศพด. 465,500.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เงินโครงการอาหารกลางวันคนละ 20 บาทต่อวัน 22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อาหารเสริมนม 1,235,950.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารประเภทโปรตีน จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็ก ศพด.และเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน 5 โรงเรียน 23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) 161,500.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้นักเรียน ครู ได้มีสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน 3 ศูนย์ 1,700 บ./คน 24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 107,350.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนอุปกร์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนใช้ในการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน 3 ศูนย์ -ค่าหนังสือ200 บ./คน -ค่าอุปกรณ์การเรียน 200บ./คน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 บ./คน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บ./คน 25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน 20,000.00 สำนักงานปลัด เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยแก่เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนในตำบลนางหลง จำนวน 70 คน 26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 2,200,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน เงินโครงการอาหารกลางวัน คนละ 20 บ./วัน ปี 200 วัน ร.ร.สังกัด สพฐ.จำนวน 5 ร.ร. 27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 50,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางหลง -15- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 8,400.00 สำนักงานปลัด เพื่อทราบจำนวนประชากรสุนัขและแมว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางหลงปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาท/ครั้ง 29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 50,000.00 สำนักงานปลัด -เพื่ออบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเองและคนใกล้ชิดยามเจ็บป่วย -เพื่อให้ผู้เข้าฝึออบรมรู้จักบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ -เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโรค อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลนางหลง จำนวน 100 คน 30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม "ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด" (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 50,000.00 สำนักงานปลัด 1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3.เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 4.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน จัดฝึกอบรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนางหลง จำนวน 150 คน 31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 40,000.00 สำนักงานปลัด 1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด มีความรู้เรื่องโภชนาการและเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด จำนวน 140 คน -16- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 40,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้ผู้ดูและคนพิการมีความรู้และเข้าถึงสิทธิของคนพิการและผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในตำบลนางหลง จำนวน 200 คน 33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 20,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสตรีและเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมของสตรี 34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี 30,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีสิทธิหน้าที่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี จำนวน 105 คน 35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดงานวันดอกจูดบาน 40,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ประกวดธิดาดอกจูดและตกแต่งรถบุปผชาติ ร่วมขบวนแห่ 36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 15,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุกับสภาวัฒนาธรรมนครศรีธรรมราช 37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ 50,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อสืบทอดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีชักพระ (ออกพรรษา) สารทเดือนสิบ วันลอยกระทง 38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ 100,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้บุตรหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ จัดกิจกรรมตามโครงการวันกตัญญูแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนางหลง โดยมีผู้ร่วมงานในพื้นที่และใกล้เคียงจำวนไม่น้อยกว่า 300 คน 39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนห่างไกลยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด -17- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1-7 70,000.00 สำนักงานปลัด มีวัสดุกีฬาในการออกกำลังกาย จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 41. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตอำเภอชะอวด 50,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนเล่นกีฬาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อบต.นางหลง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในเขตอำเภอ ชะอวด 42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด 15,000.00 | สำนักงานปลัด เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด 43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอ ชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอ ชะอวด 6,000.00 สำนักงานปลัด เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด เพื่อจัดโครงการแข่งขันกีฬสผู้สูงอายุอำเภอชะอวด อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด 44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,142,000.00 โอนลด 1/64 208,000 คงเหลือ 10,934,000 สำนักงานปลัด เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จ่ายเงินค่าสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตำบล นางหลง 45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,872,800.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ ระยะแสดงอาการ 47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 150,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อเสริมสร้้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 154 คน -18- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการคัดแยกขยะ 50,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและง่ายในการกำจัดขยะ ประชาชน หมู่ที่ 1-7 ตำบลนางหลง 49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการอบรมป้องกันการทุจริต 20,000.00 | สำนักงานปลัด เพื่ออบรมให้ความรู้และป้องกันการทุจริต เด็กและเยาวชนตำบลนางหลง 50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง 100,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและเพิ่มประสิทธิภาพสร้างขวัญและกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล 51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด 15,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เพื่อจ่ายตามโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชะอวด 52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 กองคลัง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| -19- รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้ ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคก ทราง) 9,130,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,575 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,450 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 4,430,000.00 กองช่าง -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหาย –เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,110 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตร.ม. การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 11 โครงการ จำนวนเงิน 4,476,809.88 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 3,795,970 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 9 4,341,809.88 7 3,760,970.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 2 135,000.00 2 35,000.00 รวม 11 4,476,809.88 9 3,795,970.00 -20- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 10,000.00 6,720.00 0.00 3,280.00 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ) 465,500.00 102,920.00 102,920.00 362,580.00 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าอาหารเสริม (นม) 1,235,950.00 572,619.88 0.00 663,330.12 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว) 161,500.00 33,200.00 33,200.00 128,300.00 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,200,000.00 537,000.00 537,000.00 1,663,000.00 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ต่างๆ 50,000.00 7,850.00 7,850.00 42,150.00 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,934,000.00 | 2,476,700.00 2,476,700.00 8,457,300.00 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,872,800.00 598,800.00 598,800.00 2,274,000.00 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 6,000.00 4,500.00 36,000.00 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 120,000.00 20,000.00 80,000.00 |  |
| รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 (ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 25623) ) อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย จำนวน โครงการ งบประมาณ จำนวน โครงการ งบประมาณ จำนวน โครงการ งบประมาณ จำนวน โครงการ งบประมาณ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 63 88,824,000.00 17 19,738,530.00 0 0 0 0 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 199,000.00 2 60,000.00 0 0 0 0 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 47 28,988,450.00 30 19,043,500.00 9 4,341,809.88 | 7 3,760,970.00 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 10 10,384,000.00 1 50,000.00 0 0 0 0 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 11 830,000.00 4 335,000.00 2 135,000.00 2 35,000.00 รวม 136 129,225,450.00 54 39,227,030.00 11 4,476,809.88 9 3,795,970.00 |

-21-

4.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | 17 | 100 | - | - | - | - | 17 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | - | - | 9 | 30.00 | 21 | 70.00 | - | - | - | - | 30 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | - | - | - | - | 4 | 100 |
| รวม | 1 | 1.85 | 10 | 18.52 | 43 | 79.63 | - | - | - | - | 54 | 100 |

หมายเหตุ -โครงการในข้อบัญญัติ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- บางโครงการมีการเบิกจ่ายแต่ยังไม่แล้วเสร็จโครงการเนื่องจากมีการเบิกจ่ายเป็นงวดๆ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คือ เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-22-

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) |  |  | / | 9,130,000.00 |  |
| โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 |  |  | / | 4,430,000.00 |  |

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 1,375,000 |  |
| 2. จัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส จำนวน 2 เครื่อง | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 130,000 |  |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังระบาด ทำให้การจัดโครงการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้

-23-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(   ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)        (   ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

(    ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)         (    ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)

| การวางแผน อบต.นางหลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งหมด ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 | 2565 จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 30,105,598.00 18 11,103,067.00 40 29,939,200.00 67 91,396,000.00 48 44,039,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 196,000.00 5 196,000.00 6 632,450.00 5 199,000.00 2 59,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 29 17,372,800.00 35 18,650,050.00 48 23,138,450.00 47 28,988,450.00 41 27,788,650.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 270,000.00 4 230,000.00 5 304,000.00 10 10,384,000.00 | 10 8,461,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 11 810,000.00 14 1,130,000.00 12 1,595,000.00 11 830,000.00 9 580,000.00 รวม 70 48,754,398.00 76 31,309,117.00 111 55,609,100.00 140 131,797,450.00 110 80,927,650.00 |
| --- | --- | --- |
| -24- การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งหมด จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 25,667,030.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 6,178,530.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 60,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 30 19,043,500.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 4 335,000.00 รวม 52 25,667,030.00 องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 13,560,000 บาท ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ อนุมัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 13,560,000 รวม 2 13,560,000 |
| -25- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้ ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านพรุบัว 499,000.00 กองช่าง เพื่อระบายน้ำจากชุมชน วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร ยาว 118 เมตร 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 495,000.00 | กองช่าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 177 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบุกเบิกถนนสาย ป่าขาด-ทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 239,000.00 กองช่าง เพื่อให้มีทางสำหรับใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรและเดินทาง บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรุณ หลินมา- เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 498,000.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ต้นร่มเมือง-สะพานวา หมู่ที่ 3 498,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4 498,000.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งต้อ-หนองจิก หมู่ที่ 6 498,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเหมืองสุด (ถังประปา) หมู่ที่ 7 498,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร ถนนในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง 100,530.00 กองช่าง เพื่อให้เรียนชื่อถนนและซอยในชื่อเดียวกัน ป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 ป้าย -26- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟทางสาธารณะ 430,000.00 | กองช่าง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด ในการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ความยาวรวม 2,200 เมตร จำนวน 28 จุด (80 เมตร / 1 จุด) 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำโคกไทรทอง หมู่ที่1 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำควนเถียะ หมู่ที่ 3 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำพรุบัว หมู่ที่ 5 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส 130,000.00 กองช่าง เพื่อต้องการแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ ปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมชุดใบพัด จำนวน 2 เครื่อง 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน 1,375,000.00 กองช่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการขนหิน ขนดิน ในการซ่อมถนน และอื่นๆ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ 16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 20,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ ตามโครงการ 17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 40,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมนอกจากการประกอบอาชีพหลักและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม/สนับสนุนอบรม กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1-7 -27- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ 50,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ 19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 10,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ตั้งจุดตรวจสายตรวจในพื้นที่ตำบลนางหลง 20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดงานวันเด็ก 40,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้รับความสุข ความสนุกสนานรื่นเริง จัดงานวัดเด็กให้กับ นักเรียน ศพด.ในสังกัด อบต.นางหลง 21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อาหารกลางวันนักเรียน ศพด. 465,500.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เงินโครงการอาหารกลางวันคนละ 20 บาทต่อวัน 22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อาหารเสริมนม 1,235,950.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารประเภทโปรตีน จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็ก ศพด.และเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน 5 โรงเรียน 23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) 161,500.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้นักเรียน ครู ได้มีสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน 3 ศูนย์ 1,700 บ./คน 24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 107,350.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนอุปกร์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนใช้ในการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน 3 ศูนย์ -ค่าหนังสือ200 บ./คน -ค่าอุปกรณ์การเรียน 200บ./คน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 บ./คน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บ./คน 25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน 20,000.00 สำนักงานปลัด เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยแก่เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนในตำบลนางหลง จำนวน 70 คน 26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 2,200,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน เงินโครงการอาหารกลางวัน คนละ 20 บ./วัน ปี 200 วัน ร.ร.สังกัด สพฐ.จำนวน 5 ร.ร. -28- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 50,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางหลง 28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 8,400.00 สำนักงานปลัด เพื่อทราบจำนวนประชากรสุนัขและแมว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางหลงปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาท/ครั้ง 29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 50,000.00 สำนักงานปลัด -เพื่ออบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเองและคนใกล้ชิดยามเจ็บป่วย -เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้จักบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ -เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโรค อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลนางหลง จำนวน 100 คน 30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม "ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด" (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 50,000.00 สำนักงานปลัด 1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3.เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 4.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน จัดฝึกอบรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล นางหลง จำนวน 150 คน -29- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 40,000.00 สำนักงานปลัด 1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด มีความรู้เรื่องโภชนาการและเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด จำนวน 140 คน 32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 40,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้ผู้ดูและคนพิการมีความรู้และเข้าถึงสิทธิของคนพิการและผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในตำบลนางหลง จำนวน 200 คน 33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 20,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสตรีและเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมของสตรี 34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี 30,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีสิทธิหน้าที่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี จำนวน 105 คน 35. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดงานวันดอกจูดบาน 40,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ประกวดธิดาดอกจูดและตกแต่งรถบุปผชาติ ร่วมขบวนแห่ 36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 15,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุกับสภาวัฒนาธรรมนครศรีธรรมราช 37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ 50,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อสืบทอดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีชักพระ (ออกพรรษา) สารทเดือนสิบ วันลอยกระทง -30- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ 100,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้บุตรหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ จัดกิจกรรมตามโครงการวันกตัญญูแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนางหลง โดยมีผู้ร่วมงานในพื้นที่และใกล้เคียงจำวนไม่น้อยกว่า 300 คน 39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนห่างไกลยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1-7 70,000.00 สำนักงานปลัด มีวัสดุกีฬาในการออกกำลังกาย จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตอำเภอชะอวด 50,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนเล่นกีฬาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อบต.นางหลง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในเขตอำเภอ ชะอวด 42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด 15,000.00 สำนักงานปลัด เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด 43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอ ชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอ ชะอวด 6,000.00 | สำนักงานปลัด เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด เพื่อจัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอ ชะอวด อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด -31- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,934,000 สำนักงานปลัด เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จ่ายเงินค่าสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตำบล นางหลง 45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,872,800.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ ระยะแสดงอาการ 47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 150,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อเสริมสร้้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 154 คน 48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการคัดแยกขยะ 50,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและง่ายในการกำจัดขยะ ประชาชน หมู่ที่ 1-7 ตำบลนางหลง 49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการอบรมป้องกันการทุจริต 20,000.00 สำนักงานปลัด เพื่ออบรมให้ความรู้และป้องกันการทุจริต เด็กและเยาวชนตำบล นางหลง 50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง 100,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและเพิ่มประสิทธิภาพสร้างขวัญและกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล 51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด 15,000.00 สำนักงานปลัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เพื่อจ่ายตามโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชะอวด 52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 กองคลัง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| -32- รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้ ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคก ทราง) 9,130,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,575 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,450 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 4,430,000.00 กองช่าง -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหาย –เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,110 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตร.ม. การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จำนวนเงิน 16,505,767.88 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 6,798,293.38 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 9,238,998.00 0 0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 10 7,131,769.88 10 6,733,293.38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 2 135,000.00 2 65,000.00 รวม 15 16,505,767.88 12 6,798,293.38 -33- อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 8,040,998 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 8,040,998 รวม 2 8,040,998 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน 1,375,000.00 1,198,000.00 0.00 177,000.00 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000.00 22,400.00 22,400.00 27,600.00 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 10,000.00 6,720.00 6,720.00 3,280.00 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ( อาหารกลางวัน ) 465,500.00 219,480.00 219,480.00 246,020.00 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าอาหารเสริม (นม) 1,235,950.00 572,619.88 174,143.38 663,330.12 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว) 161,500.00 74,700.00 74,700.00 86,800.00 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,200,000.00 1,090,000.00 1,090,000.00 1,110,000.00 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ต่างๆ 50,000.00 7,850.00 7,850.00 42,150.00 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,934,000.00 4,119,800.00 4,119,800.00 6,814,200.00 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,872,800.00 1,009,200.00 1,009,200.00 1,863,600.00 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 9,000.00 9,000.00 33,000.00 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 120,000.00 50,000.00 80,000.00 -34- รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) 9,130,000.00 5,802,999.00 - 3,327,000 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 4,430,000.00 2,237,999.00 - 2,192,001 |
| รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 (ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม-31 มีนาคม 2564) ) อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย จำนวน โครงการ งบประมาณ จำนวน โครงการ งบประมาณ จำนวน โครงการ งบประมาณ จำนวน โครงการ งบประมาณ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 67 91,396,000.00 17 19,738,530.00 3 9,238,998.00 0 0 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 199,000.00 2 60,000.00 0 0 0 0 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 47 28,988,450.00 30 19,043,500.00 10 7,131,769.88 10 6,733,293.38 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 10 10,384,000.00 1 50,000.00 0 0 0 0 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 11 830,000.00 4 335,000.00 | 2 135,000.00 2 65,000.00 รวม 140 131,797,450.00 54 39,227,030.00 15 16,505,767.88 12 6,798,293.38 |

(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

-35-

4.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสที่ 2

(1 มกราคม –31 มีนาคม 2564)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 3 | 17.64 | 14 | 82.35 | - | - | - | - | 17 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | - | - | 10 | 33.33 | 20 | 66.66 | - | - | - | - | 30 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | - | - | - | - | 4 | 100 |
| รวม | 1 | 1.85 | 14 | 25.93 | 39 | 72.22 | - | - | - | - | 54 | 100 |

(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

-36-

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) |  | / |  | 9,130,000.00 |  |
| โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 |  | / |  | 4,430,00.00 |  |

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 1,375,000 |  |
| 2. จัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส จำนวน 2 เครื่อง | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 130,000 |  |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังระบาด ทำให้การจัดโครงการกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับการโอนเงินจัดสรรยังเข้าไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายงบประมาณที่วางแผนไว้

-37-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(   ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)       	(    ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

(   ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)    	(    ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)

| การวางแผน อบต.นางหลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งหมด ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 30,105,598.00 18 11,103,067.00 38 29,257,200.00 66 91,026,000.00 53 46,812,000.00 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 196,000.00 5 196,000.00 6 632,450.00 5 199,000.00 2 59,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 29 17,372,800.00 35 18,650,050.00 48 23,138,450.00 47 28,988,450.00 46 27,967,650.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 270,000.00 | 4 230,000.00 5 304,000.00 10 10,384,000.00 10 8,461,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 11 810,000.00 14 1,130,000.00 12 1,595,000.00 11 830,000.00 9 580,000.00 รวม 70 48,754,398.00 76 31,309,117.00 109 54,927,100.00 139 131,427,450.00 120 83,879,650.00 |
| --- | --- | --- |
| -38- การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งหมด จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 25,222,030.00 บาท สามารถจำแนกตาม ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 5,971,530.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 45,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 30 18,820,500.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 4 335,000.00 รวม 52 25,222,030.00 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 13,560,000 บาท ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ อนุมัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 13,560,000 รวม 2 13,560,000 -39- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านพรุบัว 499,000.00 กองช่าง เพื่อระบายน้ำจากชุมชน วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร ยาว 118 เมตร 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 495,000.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบุกเบิกถนนสาย ป่าขาด-ทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 239,000.00 กองช่าง เพื่อให้มีทางสำหรับใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรและเดินทาง บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรุณ หลินมา-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 498,000.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นร่มเมือง-สะพานวา หมู่ที่ 3 498,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 950 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4 498,000.00 | กองช่าง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งต้อ-หนองจิก หมู่ที่ 6 498,000.00 | กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเหมืองสุด (ถังประปา) หมู่ที่ 7 498,000.00 | กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร ถนนในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง 100,530.00 | กองช่าง เพื่อให้เรียนชื่อถนนและซอยในชื่อเดียวกัน ป้ายชื่อถนนและชื่อซอย และป้ายจราจร จำนวน 70 ป้าย 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟทางสาธารณะ 400,000.00 กองช่าง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด ในการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ความยาวรวม 2,200 เมตร จำนวน 28 จุด (80 เมตร / 1 จุด) 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำโคกไทรทอง หมู่ที่1 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำควนเถียะ หมู่ที่ 3 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร -40- ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำพรุบัว หมู่ที่ 5 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส 130,000.00 กองช่าง เพื่อต้องการแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ ปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมชุดใบพัด จำนวน 2 เครื่อง 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน 1,198,000.00 (โอนลด6/64 117,000.-) กองช่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการขนหิน ขนดิน ในการซ่อมถนน และอื่นๆ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ 16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 5,000.00 (โอนลด6/64 15,000.-) สำนักปลัด เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ ตามโครงการ 17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 40,000.00 สำนักปลัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมนอกจากการประกอบอาชีพหลักและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม/สนับสนุนอบรม กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1-7 18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ 80,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายค่อตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ 19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 20,000.00 (โอนเพิ่ม 2/64 จำนวน 10,000.- สำนักปลัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ตั้งจุดตรวจสายตรวจในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลงจำนวน 1 จุด และตระเวนตรวจทั่วตำบล 20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดงานวันเด็ก 0.00 โอนลด 2/64 จำนวน 10,000.- โอนลด 3/64 จำนวน 30,000.- สำนักปลัด เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้รับความสุข ความสนุกสนานรื่นเริง จัดงานวัดเด็กให้กับ นักเรียน ศพด.ในสังกัด อบต.นางหลง 21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อาหารกลางวันนักเรียน ศพด. 465,500.00 สำนักปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เงินโครงการอาหารกลางวันคนละ 20 บาทต่อวัน 22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อาหารเสริมนม 1,235,950.00 สำนักปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารประเภทโปรตีน จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็ก ศพด.และเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน 5 โรงเรียน 23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) 161,500.00 สำนักปลัด เพื่อให้นักเรียน ครู ได้มีสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน 3 ศูนย์ 1,700 บ./คน 24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 107,350.00 สำนักปลัด เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนอุปกร์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนใช้ในการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน 3 ศูนย์ –ค่าหนังสือ200 บ./คน –ค่าอุปกรณ์การเรียน 200บ./คน –ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 บ./คน –ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บ./คน -41- ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน 20,000.00 สำนักปลัด เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยแก่เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนในตำบลนางหลง จำนวน 70 คน 26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 2,200,000.00 สำนักปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน เงินโครงการอาหารกลางวัน คนละ 20 บ./วัน ปี 200 วัน ร.ร.สังกัด สพฐ.จำนวน 5 ร.ร. 27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางหลง 28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสำรวจขึ้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 8,400.00 สำนักปลัด เพื่อทราบจำนวนประชากรสุนัขและแมว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางหลงปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาท/ครั้ง 29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 50,000.00 สำนักปลัด -เพื่ออบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเองและคนใกล้ชิดยามเจ็บป่วย -เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้จักบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ -เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโรค อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลนางหลง จำนวน 100 คน 30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม "ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด" (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 50,000.00 สำนักปลัด 1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3.เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 4.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน จัดฝึกอบรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนางหลง จำนวน 150 คน 31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 40,000.00 สำนักปลัด 1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด มีความรู้เรื่องโภชนาการและเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด จำนวน 140 คน 32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 40,000.00 สำนักปลัด เพื่อให้ผู้ดูและคนพิการมีความรู้และเข้าถึงสิทธิของคนพิการและผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในตำบลนางหลง จำนวน 200 คน -42- ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 0.00 (โอนลด6/64 20,000.- สำนักปลัด เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสตรีและเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมของสตรี 34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี 30,000.00 สำนักปลัด เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีสิทธิหน้าที่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี จำนวน 105 คน 35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดงานวันดอกจูดบาน 40,000.00 สำนักปลัด เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ประกวดธิดาดอกจูดและตกแต่งรถบุปผชาติ ร่วมขบวนแห่ 36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 0.00 (โอนลด 6/64 15,000.-) สำนักปลัด เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุกับสภาวัฒนาธรรมนครศรีธรรมราช 37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อสืบทอดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีชักพระ (ออกพรรษา) สารทเดือนสิบ วันลอยกระทง 38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ 0.00 (โอนลด4/65 100,000.-) สำนักปลัด เพื่อให้บุตรหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ จัดกิจกรรมตามโครงการวันกตัญญูแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนางหลง โดยมีผู้ร่วมงานในพื้นที่และใกล้เคียงจำวนไม่น้อยกว่า 300 คน 39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000.00 สำนักปลัด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนห่างไกลยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1-7 32,000.00 (โอนลด 4/64 20,000.- โอนลด 5/64 18,000.-) สำนักปลัด มีวัสดุกีฬาในการออกกำลังกาย จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 41. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตอำเภอชะอวด 0.00 โอนลด 4/65 50,000.- สำนักปลัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนเล่นกีฬาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อบต.นางหลง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในเขตอำเภอชะอวด 42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด 15,000.00 สำนักปลัด เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด 42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด 6,000.00 | สำนักปลัด เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด เพื่อจัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด 44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,934,000.00 สำนักปลัด เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จ่ายเงินค่าสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลนางหลง 45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,872,800.00 สำนักปลัด เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 สำนักปลัด เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ระยะแสดงอาการ -43- ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 150,000.00 สำนักปลัด เพื่อเสริมสร้้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 154 คน 48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการคัดแยกขยะ 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและง่ายในการกำจัดขยะ ประชาชน หมู่ที่ 1-7 ตำบลนางหลง 49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการอบรมป้องกันการทุจริต 20,000.00 สำนักปลัด เพื่ออบรมให้ความรู้และป้องกันการทุจริต เด็กและเยาวชนตำบลนางหลง 50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง 100,000.00 สำนักปลัด เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและเพิ่มประสิทธิภาพสร้างขวัญและกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล 51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด 15,000.00 สำนักปลัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เพื่อจ่ายตามโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชะอวด 52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 กองคลัง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้ ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) 9,130,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,575 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,450 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 4,430,000.00 กองช่าง -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหาย –เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,110 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตร.ม. -44- การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จำนวนเงิน 19,586,287.85 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 27 โครงการ จำนวนเงิน 18,439,083.29 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 5,677,665.33 11 5,043,665.33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 25,320.00 1 23,890.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 13 13,748,302.52 13 13,266,527.96 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 2 135,000.00 2 105,000.00 รวม 29 19,586,287.85 27 18,439,083.29 อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 8,040,998 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 8,040,998 0 0 รวม 2 8,040,998 0 0 -45- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านพรุบัว 499,000.00 496,000.00 0.00 3,000.00 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 495,000.00 493,000.00 493,000.00 2,000.00 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบุกเบิกถนนสายป่าขาด- ทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 239,000.00 238,000.00 238,000.00 1,000.00 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายอรุณ หลินมา-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 498,000.00 496,000.00 496,000.00 2,000.00 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นร่มเมือง-สะพานวา หมู่ที่ 3 498,000.00 496,000.00 496,000.00 2,000.00 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ 4 498,000.00 496,000.00 496,000.00 2,000.00 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้อ-หนองจิก หมู่ที่ 6 498,000.00 496,000.00 496,000.00 2,000.00 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเหมืองสุด (ถังประปา) หมู่ที่ 7 498,000.00 496,000.00 496,000.00 2,000.00 -46- ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร ถนนในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง 100,530.00 97,000.00 97,000.00 3,530.00 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟทางสาธารณะ 400,000.00 399,665.33 399,665.33 334.67 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำโคกไทรทอง หมู่ที่1 140,000.00 138,000.00 0.00 2,000.00 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำควนเถียะ หมู่ที่ 3 140,000.00 138,000.00 138,000.00 2,000.00 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน 1,198,000.00 1,198,000.00 1,198,000.00 | 0.00 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 - 7 40,000.00 25,320.00 23,890.00 14,680.00 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80,000.00 | 53,680.00 53,680.00 26,320.00 16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 20,000.00 13,440.00 13,440.00 6,560.00 -47- ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ( อาหารกลางวัน ) 465,500.00 327,380.00 327,380.00 138,120.00 18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 1,235,950.00 1,192,540.52 710,765.96 | 43,409.48 19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว) 161,500.00 146,200.00 146,200.00 15,300.00 20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.) 107,350.00 63,280.00 63,280.00 44,070.00 21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,200,000.00 1,611,000.00 1,611,000.00 589,000.00 22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 50,000.00 35,920.00 35,920.00 14,080.00 -48- ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,400.00 3,012.00 3,012.00 5,388.00 24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ต่างๆ 50,000.00 7,850.00 7,850.00 42,150.00 25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,934,000.00 8,236,900.00 8,236,900.00 2,697,100.00 26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 2,872,800.00 2,040,600.00 2,040,600.00 832,200.00 27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 16,500.00 | 16,500.00 25,500.00 28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 | 120,000.00 90,000.00 80,000.00 รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) 9,130,000.00 5,802,999.00 5,802,999.00 3,327,000 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 4,430,000.00 2,237,999.00 2,237,999.00 2,192,001 |
| -49- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน-30 มิถุนายน 2564) อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช |

(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 91,026,000.00 | 17 | 19,531,530.00 | 15 | 13,718,665.33 | 13 | 13,084,665.33 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 199,000.00 | 2 | 45,000.00 | 1 | 25,320.00 | 1 | 23,890.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 47 | 28,988,450.00 | 30 | 18,820,500.00 | 13 | 13,748,302.52 | 13 | 13,266,527.96 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 10 | 10,384,000.00 | 1 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 11 | 830,000.00 | 4 | 335,000.00 | 2 | 135,000.00 | 2 | 105,000.00 |
| รวม | 139 | 131,427,450.00 | 54 | 38,782,030.00 | 31 | 27,627,287.85 | 29 | 26,480,081.29 |

-50-

4.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสที่ 3                               (1 เมษายน-30 มิถุนายน 2564)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 76.47 | 2 | 11.76 | 2 | 11.76 | 0 | 0 |  |  | 17 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |  |  | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 9 | 30 | 4 | 13.33 | 12 | 40 | 5 | 16.67 |  |  | 30 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 |  |  | 4 | 100 |
| รวม | 24 | 44.44 | 7 | 12.96 | 18 | 33.33 | 5 | 9.26 |  |  | 54 | 100 |

(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หากโอนลดงบประมาณทั้งหมดหมายความว่ายกเลิก

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) | / |  |  | 9,130,000.00 | 5,802,999.00 |
| โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 | / |  |  | 4,430,000.00 | 2,237,999.00 |

-51-

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 1,375,000 | 1,198,000.00 |
| 2. จัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส จำนวน 2 เครื่อง | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 130,000 |  |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังระบาด ทำให้การจัดโครงการกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับการโอนเงินจัดสรรยังเข้าไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายงบประมาณที่วางแผนไว้

-52-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(   ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)       	(    ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

(   ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)    	(    ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)

| การวางแผน อบต.นางหลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งหมด ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 30,105,598.00 18 11,103,067.00 38 29,257,200.00 66 91,026,000.00 53 46,812,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 196,000.00 5 196,000.00 6 632,450.00 5 199,000.00 2 59,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 29 17,372,800.00 35 18,650,050.00 48 23,138,450.00 47 28,988,450.00 46 27,967,650.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 270,000.00 4 230,000.00 5 304,000.00 10 10,384,000.00 10 8,461,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 11 810,000.00 | 14 1,130,000.00 12 1,595,000.00 11 830,000.00 9 580,000.00 รวม 70 48,754,398.00 76 31,309,117.00 109 54,927,100.00 139 131,427,450.00 120 83,879,650.00 |
| --- | --- |
| -53- การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งหมด จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 25,167,950.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 5,971,530.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 45,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 30 18,766,420.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 4 335,000.00 รวม 52 25,167,950.00 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 13,560,000 บาท ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ อนุมัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 13,560,000 รวม 2 13,560,000 องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้รับอนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 5,502,000 บาท ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ อนุมัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 5,502,000 รวม 9 5,502,000 หมายเหตุ เป็นงบประมาณส่วนที่เหลือจากการก่อหนี้ผูกพันจากโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -54- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านพรุบัว 499,000.00 กองช่าง เพื่อระบายน้ำจากชุมชน วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร ยาว 118 เมตร 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 495,000.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบุกเบิกถนนสายป่าขาด-ทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 239,000.00 กองช่าง เพื่อให้มีทางสำหรับใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรและเดินทาง บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรุณ หลินมา-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 498,000.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นร่มเมือง-สะพานวา หมู่ที่ 3 498,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 950 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4 498,000.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้อ-หนองจิก หมู่ที่ 6 498,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเหมืองสุด (ถังประปา) หมู่ที่ 7 498,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร ถนนในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง 100,530.00 กองช่าง เพื่อให้เรียนชื่อถนนและซอยในชื่อเดียวกัน ป้ายชื่อถนนและชื่อซอย และป้ายจราจร จำนวน 70 ป้าย 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟทางสาธารณะ 400,000.00 กองช่าง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด ในการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ความยาวรวม 2,200 เมตร จำนวน 28 จุด (80 เมตร / 1 จุด) 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำโคกไทรทอง หมู่ที่1 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำควนเถียะ หมู่ที่ 3 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร -55- ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำพรุบัว หมู่ที่ 5 140,000.00 กองช่าง เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส 130,000.00 กองช่าง เพื่อต้องการแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ ปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมชุดใบพัด จำนวน 2 เครื่อง 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน 1,198,000.00 (โอนลด6/64 117,000.-) กองช่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการขนหิน ขนดิน ในการซ่อมถนน และอื่นๆ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ 16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 5,000.00 (โอนลด6/64 15,000.-) สำนักปลัด เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ ตามโครงการ 17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 40,000.00 สำนักปลัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมนอกจากการประกอบอาชีพหลักและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม/สนับสนุนอบรม กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1-7 18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ 80,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายค่อตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ 19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 20,000.00 (โอนเพิ่ม 2/64 จำนวน 10,000.- สำนักปลัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ตั้งจุดตรวจสายตรวจในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลงจำนวน 1 จุด และตระเวนตรวจทั่วตำบล 20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดงานวันเด็ก 0.00 โอนลด 2/64 จำนวน 10,000.- โอนลด 3/64 จำนวน 30,000.- สำนักปลัด เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้รับความสุข ความสนุกสนานรื่นเริง จัดงานวัดเด็กให้กับ นักเรียน ศพด.ในสังกัด อบต.นางหลง 21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อาหารกลางวันนักเรียน ศพด. 465,500.00 สำนักปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เงินโครงการอาหารกลางวันคนละ 20 บาทต่อวัน 22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อาหารเสริมนม 1,235,950.00 สำนักปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารประเภทโปรตีน จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็ก ศพด.และเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน 5 โรงเรียน 23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) 161,500.00 สำนักปลัด เพื่อให้นักเรียน ครู ได้มีสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน 3 ศูนย์ 1,700 บ./คน 24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 107,350.00 สำนักปลัด เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียน อุปกร์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนใช้ในการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน 3 ศูนย์ -ค่าหนังสือ200 บ./คน -ค่าอุปกรณ์การเรียน 200บ./คน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 บ./คน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บ./คน -56- ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน 20,000.00 สำนักปลัด เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยแก่เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนในตำบลนางหลง จำนวน 70 คน 26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 2,200,000.00 สำนักปลัด เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน เงินโครงการอาหารกลางวัน คนละ 20 บ./วัน ปี 200 วัน ร.ร.สังกัด สพฐ.จำนวน 5 ร.ร. 27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 35,920.00 โอนลด6/64 14,080.00) สำนักปลัด เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางหลง 28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสำรวจขึ้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 8,400.00 สำนักปลัด เพื่อทราบจำนวนประชากรสุนัขและแมว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางหลงปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาท/ครั้ง 29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 50,000.00 สำนักปลัด -เพื่ออบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเองและคนใกล้ชิดยามเจ็บป่วย -เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้จักบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ -เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโรค อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลนางหลง จำนวน 100 คน 30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม "ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด" (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 50,000.00 สำนักปลัด 1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3.เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 4.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน จัดฝึกอบรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนางหลง จำนวน 150 คน 31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 40,000.00 สำนักปลัด 1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด มีความรู้เรื่องโภชนาการและเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด จำนวน 140 คน -57- ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 0.00 (โอนลด11/64 40,000.00) สำนักปลัด เพื่อให้ผู้ดูและคนพิการมีความรู้และเข้าถึงสิทธิของคนพิการและผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในตำบลนางหลง จำนวน 200 คน 33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 0.00 (โอนลด6/64 20,000.- สำนักปลัด เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสตรีและเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมของสตรี 34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี 30,000.00 สำนักปลัด เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีสิทธิหน้าที่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี จำนวน 105 คน 35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดงานวันดอกจูดบาน 40,000.00 สำนักปลัด เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ประกวดธิดาดอกจูดและตกแต่งรถบุปผชาติ ร่วมขบวนแห่ 36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 0.00 (โอนลด 6/64 15,000.-) สำนักปลัด เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุกับสภาวัฒนาธรรมนครศรีธรรมราช 37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อสืบทอดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีชักพระ (ออกพรรษา) สารทเดือนสิบ วันลอยกระทง 38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ 0.00 (โอนลด4/65 100,000.-) สำนักปลัด เพื่อให้บุตรหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ จัดกิจกรรมตามโครงการวันกตัญญูแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนางหลง โดยมีผู้ร่วมงานในพื้นที่และใกล้เคียงจำวนไม่น้อยกว่า 300 คน 39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000.00 สำนักปลัด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนห่างไกลยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1-7 32,000.00 (โอนลด 4/64 20,000.- โอนลด 5/64 18,000.-) สำนักปลัด มีวัสดุกีฬาในการออกกำลังกาย จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตอำเภอชะอวด 0.00 โอนลด 4/65 50,000.- สำนักปลัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนเล่นกีฬาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อบต.นางหลง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในเขตอำเภอชะอวด 42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด 15,000.00 สำนักปลัด เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด 42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด 6,000.00 สำนักปลัด เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด เพื่อจัดโครงการแข่งขันกีฬสผู้สูงอายุอำเภอชะอวด อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด -58- ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,934,000.00 สำนักปลัด เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จ่ายเงินค่าสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลนางหลง 45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,872,800.00 สำนักปลัด เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 สำนักปลัด เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ระยะแสดงอาการ 47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 150,000.00 สำนักปลัด เพื่อเสริมสร้้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 154 คน 48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการคัดแยกขยะ 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและง่ายในการกำจัดขยะ ประชาชน หมู่ที่ 1-7 ตำบลนางหลง 49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการอบรมป้องกันการทุจริต 20,000.00 สำนักปลัด เพื่ออบรมให้ความรู้และป้องกันการทุจริต เด็กและเยาวชนตำบลนางหลง 50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง 100,000.00 สำนักปลัด เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและเพิ่มประสิทธิภาพสร้างขวัญและกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล 51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด 15,000.00 สำนักปลัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เพื่อจ่ายตามโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชะอวด 52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 กองคลัง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| -59- รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้ ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคก ทราง) 9,130,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,575 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,450 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 4,430,000.00 กองช่าง -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหาย –เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,110 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตร.ม. รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย มีดังนี้ ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางหลงโค้ง-ปลายเหมือง หมู่ที่ 7 500,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว- ไสทุง หมู่ที่ 5 500,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสปราง-บ้านเลน หมู่ที่ 2,5 500,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก-ทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 500,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. -60- ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นประดู่-โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 192,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 92 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ 4 500,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรุณ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 366,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 169 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง 1,072,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 ม. ยาว 463 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,995 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชลประทานไสเรือ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 1 1,372,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร -61- การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ จำนวนเงิน 22,572,825.05 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ จำนวนเงิน 22,572,825.05 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 5,944,665.33 15 5,944,665.33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 38,369.00 1 38,369.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 13 16,454,790.72 13 16,454,790.72 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 2 135,000.00 2 135,000.00 รวม 31 22,572,825.05 31 22,572,825.05 อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 8,040,998 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 8,040,998 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 8,040,998 2 8,040,998 รวม 2 8,040,998 2 8,040,998 อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 5,490,000บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงิน 3,058,000 บาท สามารถจำแนก ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 5,490,000 7 3,058,000 รวม 9 5,490,000 7 3,058,000 -62- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านพรุบัว 499,000.00 496,000.00 496,000.00 3,000.00 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 495,000.00 493,000.00 493,000.00 2,000.00 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบุกเบิกถนนสายป่าขาด-ทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 239,000.00 238,000.00 238,000.00 1,000.00 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายอรุณ หลินมา-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 498,000.00 496,000.00 496,000.00 2,000.00 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นร่มเมือง-สะพานวา หมู่ที่ 3 498,000.00 496,000.00 496,000.00 2,000.00 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ 4 498,000.00 496,000.00 496,000.00 2,000.00 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้อ-หนองจิก หมู่ที่ 6 498,000.00 496,000.00 496,000.00 2,000.00 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเหมืองสุด (ถังประปา) หมู่ที่ 7 498,000.00 496,000.00 496,000.00 2,000.00 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร ถนนในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง 100,530.00 97,000.00 97,000.00 3,530.00 -63- ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟทางสาธารณะ 400,000.00 399,665.33 399,665.33 334.67 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำโคกไทรทอง หมู่ที่1 140,000.00 138,000.00 138,000.00 2,000.00 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำควนเถียะ หมู่ที่ 3 140,000.00 138,000.00 138,000.00 2,000.00 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำพรุบัว หมู่ที่ 5 140,000.00 138,000.00 138,000.00 2,000.00 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส 130,000.00 129,000.00 129,000.00 1,000.00 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน 1,198,000.00 1,198,000.00 1,198,000.00 0.00 16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 - 7 40,000.00 38,369.00 38,369.00 1,631.00 17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80,000.00 59,980.00 59,980.00 20,020.00 18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 20,000.00 13,440.00 13,440.00 6,560.00 19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ( อาหารกลางวัน ) 465,500.00 422,580.00 422,580.00 42,920.00 -64- ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 1,235,950.00 1,196,528.72 1,196,528.72 39,421.28 21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว) 161,500.00 146,200.00 146,200.00 15,300.00 22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.) 107,350.00 63,280.00 63,280.00 44,070.00 23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,200,000.00 2,142,000.00 2,142,000.00 58,000.00 24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 35,920.00 35,920.00 35,920.00 0.00 25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,400.00 3,012.00 3,012.00 5,388.00 26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ต่างๆ 50,000.00 7,850.00 7,850.00 42,150.00 27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,934,000.00 9,888,200.00 9,888,200.00 1,045,800.00 -65- ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 2,872,800.00 2,457,800.00 2,457,800.00 415,000.00 29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 18,000.00 18,000.00 24,000.00 30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 120,000.00 120,000.00 80,000.00 รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) 9,130,000.00 5,802,999.00 5,802,999.00 3,327,000 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 4,430,000.00 2,237,999.00 2,237,999.00 2,192,001 รวม 13,560,000 8,040,998 8,040998 5,519,001 |
| -66- รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นางหลงโค้ง-ปลายเหมือง หมู่ที่ 7 500,000 500,000 500,000 0.00 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พรุบัว- ไสทุง หมู่ที่ 5 500,000 500,000 500,000 0.00 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไสปราง-บ้านเลน หมู่ที่ 2,5 500,000 500,000 500,000 0.00 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก-ทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 500,000 500,000 500,000 0.00 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นประดู่-โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 192,000 192,000 192,000 0.00 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ 4 500,000 500,000 500,000 0.00 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรุณ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 366,000 366,000 366,000 0.00 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง 1,072,000 1,065,000 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชลประทานไสเรือ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 1 1,372,000 1,367,000 รวม 5,502,000 5,490,000 3,058,000 -67- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564) อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 91,026,000.00 | 15 | 5,971,530.00 | 15 | 5,944,665.33 | 15 | 5,944,665.33 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 199,000.00 | 2 | 45,000.00 | 1 | 38,369.00 | 1 | 38,369.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 47 | 28,988,450.00 | 30 | 18,766,420.00 | 13 | 16,454,790.72 | 13 | 16,454,790.72 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 10 | 10,384,000.00 | 1 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 11 | 830,000.00 | 4 | 335,000.00 | 2 | 135,000.00 | 2 | 135,000.00 |
| รวม | 139 | 131,427,450.00 | 52 | 25,167,950.00 | 31 | 22,572,825.05 | 31 | 22,572,825.05 |

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 91,026,000.00 | 2 | 13,560,000 | 2 | 8,040,998 | 2 | 8,040,998 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 199,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 47 | 28,988,450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 10 | 10,384,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 11 | 830,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 139 | 131,427,450.00 | 2 | 13,560,000 | 2 | 8,040,998 | 2 | 8,040,998 |

-68-

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำนวน 9 โครงการ

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 91,026,000.00 | 9 | 5,502,000 | 9 | 5,490,000 | 7 | 3,058,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 199,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 47 | 28,988,450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 10 | 10,384,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 11 | 830,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 139 | 131,427,450.00 | 9 | 5,502,000 | 9 | 5,490,000 | 7 | 3,058,000 |

4.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสที่ 4                               (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 24 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 26 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 17 |  |  |  | 30 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 4 | 100 |
| รวม | 40 |  | 2 |  | 0 |  | 21 |  | 9 |  | 63 | 100 |

หมายเหตุ รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย

-69-

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) | / |  |  | 9,130,000.00 | 5,802,999.00 |
| โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 | / |  |  | 4,430,000.00 | 2,237,999.00 |

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางหลงโค้ง-ปลายเหมือง หมู่ที่ 7 | / |  |  | 500,000.00 | 500,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว- ไสทุง หมู่ที่ 5 | / |  |  | 500,000.00 | 500,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสปราง-บ้านเลน หมู่ที่ 2,5 | / |  |  | 500,000.00 | 500,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก-ทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 | / |  |  | 500,000.00 | 500,000.00 |

-70-

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นประดู่-โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 | / |  |  | 192,000.00 | 192,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ 4 | / |  |  | 500,000.00 | 500,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรุณ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 | / |  |  | 366,000.00 | 366,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง |  | / |  | 1,065,000.00 |  |
| โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสายชลประทาน ไสเรือ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 1 |  | / |  | 1,367,000.00 |  |

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 1,375,000.00 | 1,198,000.00 |
| 2. จัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส จำนวน 2 เครื่อง | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 130,000.00 | 129,000.00 |

-71-

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากการการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายโครงการไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ  การจัดโครงการในงบประมาณหน้าหากการแพร่ระบาดของโรคยังไม่ลดลง เจ้าหน้าที่จะต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม

- ได้รับการโอนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้า ทำให้การดำเนินโครงการบางโครงการล่าช้า

- บุคลากรไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า

- ปัญหาด้านความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่ไม่ตรงกัน

-72-

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖4

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

๒.๑  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวนโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 26 | 39.39 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 2 | 40 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 47 | 30 | 63.83 |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 10 | 1 | 10 |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดองค์กร | 11 | 4 | 36.36 |
| รวม | 139 | 63 | 45.99 |

หมายเหตุ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ (นำไปปฏิบัติ) ข้อบัญญัติ 52 เงินอุดหนุนเฉพะกิจ 2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 9 รวม 63 โครงการ

-73-

แบบ 3/2 และ 3/3

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

แบบประเมินความพึงพอใจ

(แบบที่ 3/3, แบบที่ 3/2)

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ในภาพรวม  ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในภาพรวม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

คำอธิบาย :  ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย (()

1.  เพศ 	(   )  ชาย					(   )  หญิง

2.  อายุ	(   )  ต่ำกว่า  25  ปี				(   )  25 - 40  ปี					(   )  41 – 60  ปี				(   )  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา	(   )  ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา		(   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	  		(   )  ปริญญาตรี	        			(   )  สูงกว่าปริญญาตรี

4.  อาชีพ	(   )  รับราชการ				(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย

(   )  รับจ้าง/เกษตรกร				(   )  นักเรียน/นักศึกษา

(   )  อื่นๆ  ระบุ................................................

-74-

ส่วนที่  2   การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลนางหลง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

คำอธิบาย  : 	1.  มีทั้งหมด 5  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ

2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน

3.  ให้ผู้ที่ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  0 – 10  คะแนน

สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจ แบบ 3/2 และ 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้ทอดแบบสอบถามทั้งหมด 70  ชุด  ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 70 ชุด คิดเป็น 100%  โดยสามารถสรุปผลจากแบบสอบถามดังนี้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.1  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.86 เพศชาย 33 คน คิดเป็นร้อยละ 47.14

1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 25-40 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 รองลงมาอายุ 41-60 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14

1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.57 รองลงมามีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29

1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ รับจ้าง/เกษตรกร จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมามีอาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 31.43

ส่วนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

-75-

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | คะแนนเต็ม | คะแนนเฉลี่ย |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 10 | 8.97 |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 10 | 8.71 |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 10 | 8.66 |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 10 | 8.81 |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10 | 8.83 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 10 | 8.84 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 10 | 8.9 |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 10 | 8.94 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10 | 8.93 |
| รวมคะแนนเฉลี่ย | 10 | 8.85 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | คะแนนเต็ม | คะแนนเฉลี่ย |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 10 | 8.14 |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 10 | 8.19 |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 10 | 8 |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 10 | 7.96 |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10 | 7.97 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 10 | 7.86 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 10 | 8.06 |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 10 | 8.01 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10 | 8.09 |
| รวมคะแนนเฉลี่ย | 10 | 8.03 |

-76-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 8.73 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 8.73 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 8.66 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 10 8.66 5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.76 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 10 8.6 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 10 8.76 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 10 8.74 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.73 รวมคะแนนเฉลี่ย 10 8.71

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 8.06 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 8 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 7.99 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 10 8 5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 10 8.07 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 10 7.93 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 10 7.97 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.06 รวมคะแนนเฉลี่ย 10 8.01 -77-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 8.6 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 8.46 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 8.64 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 10 8.49 5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.41 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 10 8.63 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 10 8.5 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 10 8.5 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.39 รวมคะแนนเฉลี่ย 10 8.49 ส่วนที่ ๓ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในภาพรวม ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ คิดเป็น ร้อยละ คิดเป็น ร้อยละ คิดเป็น ร้อยละ 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 68.57 30 1.43 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 68.57 25.71 5.72 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 71.43 27.14 1.43 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 70 27.14 2.86 5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 65.71 31.43 2.86 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 65.71 31.43 2.86 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 61.43 35.71 2.86 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 65.71 31.43 2.86 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 65.71 34.29 0

ส่วนที่  ๓

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/  ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  ๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ปรากฏรายละเอียดดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐ | 17.39 |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๐ | 16.91 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย | ๖๐ | 54.99 |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) | 9.54 |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) | 9.27 |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) | 9.09 |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) | 4.73 |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | (๕) | 4.73 |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) | 4.55 |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) | 4.45 |
| ๓.๘ แผนงาน | (๕) | 4.36 |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | 4.27 |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ | 89.29 |

-79-

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ | ๒๐ (๓) | 17.39 (2.55) |
|  | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) | (1.64) |
|  | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ | (๒) | (1.73) |
|  | (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) | (1.82) |
|  | (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (๒) | (1.91) |
|  | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (๒) | (1.73) |
|  | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (๒) | (1.64) |
|  | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) | (1.73) |
|  | (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) | (2.64) |

-80-

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๒๐ (๕) | 16.91 (4.73) |
|  | (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (๓) | (2.73) |
|  | (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (๓) | (2.82) |
|  | (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (๓) | (2.45) |
|  | (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (๓) | (1.45) |
|  | (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค) | (๓) | (2.73) |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๖๐ (๑๐) | 54.99 (9.54) |
|  | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | (9.27) |
|  | สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ | (๑๐) | (9.09) |

-81-

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ ๓.๕ กลยุทธ์ ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ๓.๘ แผนงาน ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา | (๕) | (4.73) |
|  | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) | (4.73) |
|  | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) | (4.55) |
|  | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) | (4.45) |
|  | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (๕) | (4.36) |
|  | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) | (4.27) |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ | 89.29 |

-82-

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา | ๑๐ | 9.45 |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | 8.45 |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | 8.18 |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา | ๑๐ | 9.09 |
| ๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | ๖๐ | 53.37 |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | (4.82) |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | (4.73) |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) | (3.82) |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) | (4.73) |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (๕) | (4.45) |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (๕) | (3.72) |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | (4.55) |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) | (4.45) |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (๕) | (4.55) |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) | (4.55) |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ | (๕) | (4.45) |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) | (4.55) |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ | 88.54 |

-83-

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | ๑๐ | 9.45 |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | ๑๐ | 8.45 |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | ๑๐ | 8.18 |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | ๑๐ | 9.09 |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๖๐ (๕) | 53.37 (4.82) |
|  | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (๕) | (4.73) |
|  | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (๕) | (3.82) |
|  | โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (๕) | (4.73) |
|  | โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (๕) | (4.45) |

-84-

| -85- |
| --- |
| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand ๔.๐ ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕) | (3.72) |
|  | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (๕) | (4.55) |
|  | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | (๕) | (4.45) |
|  | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) | (๕) | (4.55) |
|  | การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (๕) | 4.55) |

-86-

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (๕) | (4.45) |
|  | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕) | (4.55) |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ | 88.54 |

ส่วนที่  ๔

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อมูลในระบบ e-plan

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 (3)   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้ให้พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   ด้วยระบบ e-plan     ดังนี้

การวางแผน

อบต.นางหลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้

-88-

| ยุทธศาสตร์ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 21 | 30,105,598.00 | 18 | 11,103,067.00 | 38 | 29,257,200.00 | 66 | 91,026,000.00 | 53 | 46,812,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 196,000.00 | 5 | 196,000.00 | 6 | 632,450.00 | 5 | 199,000.00 | 2 | 59,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 29 | 17,372,800.00 | 35 | 18,650,050.00 | 48 | 23,138,450.00 | 47 | 28,988,450.00 | 46 | 27,967,650.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 4 | 270,000.00 | 4 | 230,000.00 | 5 | 304,000.00 | 10 | 10,384,000.00 | 10 | 8,461,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 11 | 810,000.00 | 14 | 1,130,000.00 | 12 | 1,595,000.00 | 11 | 830,000.00 | 9 | 580,000.00 |
| รวม | 70 | 48,754,398.00 | 76 | 31,309,117.00 | 109 | 54,927,100.00 | 139 | 131,427,450.00 | 120 | 83,879,650.00 |

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งหมด จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 25,167,950.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | รวมงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 5,971,530.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 45,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 30 | 18,766,420.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 1 | 50,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 4 | 335,000.00 |
| รวม | 52 | 25,167,950.00 |

-89-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2

โครงการ งบประมาณ 13,560,000 บาท

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ อนุมัติ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 13,560,000 |
| รวม | 2 | 13,560,000 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้รับอนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 5,502,000 บาท

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ อนุมัติ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 5,502,000 |
| รวม | 9 | 5,502,000 |

หมายเหตุ เป็นงบประมาณส่วนที่เหลือจากการก่อหนี้ผูกพันจากโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-90-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การโอนงบประมาณ

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านพรุบัว | 499,000.00 | กองช่าง | เพื่อระบายน้ำจากชุมชน | วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร ยาว 118 เมตร |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 | 495,000.00 | กองช่าง | เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร | ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายป่าขาด-ทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 | 239,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้มีทางสำหรับใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรและเดินทาง | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรุณ หลินมา-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 | 498,000.00 | กองช่าง | เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร | ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นร่มเมือง-สะพานวา หมู่ที่ 3 | 498,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว | ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 950 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4 | 498,000.00 | กองช่าง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน | ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้อ-หนองจิก หมู่ที่ 6 | 498,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว | ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเหมืองสุด (ถังประปา) หมู่ที่ 7 | 498,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว | ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร ถนนในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง | 100,530.00 | กองช่าง | เพื่อให้เรียนชื่อถนนและซอยในชื่อเดียวกัน | ป้ายชื่อถนนและชื่อซอย และป้ายจราจร จำนวน 70 ป้าย |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟทางสาธารณะ | 400,000.00 | กองช่าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด ในการติดตั้งไฟทางสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ความยาวรวม 2,200 เมตร จำนวน 28 จุด (80 เมตร / 1 จุด) |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำโคกไทรทอง หมู่ที่1 | 140,000.00 | กองช่าง | เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ | สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำควนเถียะ หมู่ที่ 3 | 140,000.00 | กองช่าง | เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ | สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร |
| -91- |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำพรุบัว หมู่ที่ 5 | 140,000.00 | กองช่าง | เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมระบบการสูบน้ำดิบ | สะพานเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส | 130,000.00 | กองช่าง | เพื่อต้องการแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ | ปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมชุดใบพัด จำนวน 2 เครื่อง |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน | 1,198,000.00 (โอนลด6/64 117,000.-) | กองช่าง | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการขนหิน ขนดิน ในการซ่อมถนน และอื่นๆ | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 5,000.00 (โอนลด6/64 15,000.-) | สำนักปลัด | เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ ตามโครงการ |
| 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 | 40,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมนอกจากการประกอบอาชีพหลักและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริม/สนับสนุนอบรม กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1-7 |
| 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | ค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ | 80,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ | จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ |
| 19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ | 20,000.00 (โอนเพิ่ม 2/64 จำนวน 10,000.- | สำนักปลัด | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ | ตั้งจุดตรวจสายตรวจในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลงจำนวน 1 จุด และตระเวนตรวจทั่วตำบล |
| 20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการจัดงานวันเด็ก | 0.00 โอนลด 2/64 จำนวน 10,000.- โอนลด 3/64 จำนวน 30,000.- | สำนักปลัด | เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้รับความสุข ความสนุกสนานรื่นเริง | จัดงานวัดเด็กให้กับ นักเรียน ศพด.ในสังกัด อบต. นางหลง |
| 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | อาหารกลางวันนักเรียน ศพด. | 465,500.00 | สำนักปลัด | เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน | เงินโครงการอาหารกลางวันคนละ 20 บาทต่อวัน |
| 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | อาหารเสริมนม | 1,235,950.00 | สำนักปลัด | เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารประเภทโปรตีน | จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็ก ศพด.และเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน 5 โรงเรียน |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) | 161,500.00 | สำนักปลัด | เพื่อให้นักเรียน ครู ได้มีสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน 3 ศูนย์ 1,700 บ./คน |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) | 107,350.00 | สำนักปลัด | เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนใช้ในการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน 3 ศูนย์ -ค่าหนังสือ200 บ./คน -ค่าอุปกรณ์การเรียน 200บ./คน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 บ./คน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บ./คน |
| 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน | 20,000.00 | สำนักปลัด | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยแก่เด็ก เยาวชน | เด็ก เยาวชนในตำบลนางหลง จำนวน 70 คน |

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 2,200,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน | เงินโครงการอาหารกลางวัน คนละ 20 บ./วัน ปี 200 วัน ร.ร.สังกัด สพฐ.จำนวน 5 ร.ร. |
| 27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 35,920.00 โอนลด6/64 14,080.00) | สำนักปลัด | เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน | ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางหลง |
| 28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการสำรวจขึ้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 8,400.00 | สำนักปลัด | เพื่อทราบจำนวนประชากรสุนัขและแมว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางหลงปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาท/ครั้ง |
| 29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 50,000.00 | สำนักปลัด | -เพื่ออบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเองและคนใกล้ชิดยามเจ็บป่วย -เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้จักบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ -เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโรค | อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลนางหลง จำนวน 100 คน |
| 30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม "ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด" (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 50,000.00 | สำนักปลัด | 1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3.เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 4.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน | จัดฝึกอบรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนางหลง จำนวน 150 คน |
| 31. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 40,000.00 | สำนักปลัด | 1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด มีความรู้เรื่องโภชนาการและเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง | อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด จำนวน 140 คน |
| 32. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 | 0.00 (โอนลด11/64 40,000.00) | สำนักปลัด | เพื่อให้ผู้ดูและคนพิการมีความรู้และเข้าถึงสิทธิของคนพิการและผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 | ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในตำบลนางหลง จำนวน 200 คน |
| 33. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล | 0.00 (โอนลด6/64 20,000.- | สำนักปลัด | เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสตรีและเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล | ส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมของสตรี |
| 34. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี | 30,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีสิทธิหน้าที่ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี จำนวน 105 คน |
| 35. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | จัดงานวันดอกจูดบาน | 40,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | ประกวดธิดาดอกจูดและตกแต่งรถ บุปผชาติ ร่วมขบวนแห่ |

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 0.00 (โอนลด 6/64 15,000.-) | สำนักปลัด | เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป | ร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุกับสภาวัฒนาธรรมนครศรีธรรมราช |
| 37. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ | 50,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อสืบทอดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ | จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีชักพระ (ออกพรรษา) สารทเดือนสิบ วันลอยกระทง |
| 38. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ | 0.00 (โอนลด4/65 100,000.-) | สำนักปลัด | เพื่อให้บุตรหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ | จัดกิจกรรมตามโครงการวันกตัญญูแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนางหลง โดยมีผู้ร่วมงานในพื้นที่และใกล้เคียงจำวนไม่น้อยกว่า 300 คน |
| 39. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 120,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนห่างไกลยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด |
| 40. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1-7 | 32,000.00 (โอนลด 4/64 20,000.- โอนลด 5/64 18,000.-) | สำนักปลัด | มีวัสดุกีฬาในการออกกำลังกาย | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 |
| 41. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตอำเภอชะอวด | 0.00 โอนลด 4/65 50,000.- | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนเล่นกีฬาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ | อบต.นางหลง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในเขตอำเภอชะอวด |
| 42. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด | 15,000.00 | สำนักปลัด | เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด | อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด |
| 42. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด | 6,000.00 | สำนักปลัด | เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด เพื่อจัดโครงการแข่งขันกีฬสผู้สูงอายุอำเภอชะอวด | อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด |
| 44. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,934,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จ่ายเงินค่าสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลนางหลง |
| 45. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,872,800.00 | สำนักปลัด | เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ |
| 46. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 42,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ระยะแสดงอาการ |
| 47. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 150,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อเสริมสร้้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 154 คน |
| 48. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | โครงการคัดแยกขยะ | 50,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและง่ายในการกำจัดขยะ | ประชาชน หมู่ที่ 1-7 ตำบลนางหลง |
| 49. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | โครงการอบรมป้องกันการทุจริต | 20,000.00 | สำนักปลัด | เพื่ออบรมให้ความรู้และป้องกันการทุจริต | เด็กและเยาวชนตำบลนางหลง |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| 50. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง | 100,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและเพิ่มประสิทธิภาพสร้างขวัญและกำลังใจ | พนักงานส่วนตำบล |
| 51. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด | 15,000.00 | สำนักปลัด | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการช่วยเหลือประชาชน | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เพื่อจ่ายตามโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชะอวด |
| 52. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200,000.00 | กองคลัง | เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | การจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) | 9,130,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,575 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,450 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 | 4,430,000.00 | กองช่าง | -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหาย –เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,110 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตร.ม. |

-95-

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย มีดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางหลงโค้ง-ปลายเหมือง หมู่ที่ 7 | 500,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว- ไสทุง หมู่ที่ 5 | 500,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสปราง-บ้านเลน หมู่ที่ 2,5 | 500,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก-ทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 | 500,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นประดู่-โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 | 192,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 92 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ 4 | 500,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรุณ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 | 366,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 169 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง | 1,072,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 ม. ยาว 463 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,995 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชลประทานไสเรือ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 1 | 1,372,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร |

การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ จำนวนเงิน 22,572,825.05 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ จำนวนเงิน 22,572,825.05 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 5,944,665.33 | 15 | 5,944,665.33 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 38,369.00 | 1 | 38,369.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 13 | 16,454,790.72 | 13 | 16,454,790.72 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 2 | 135,000.00 | 2 | 135,000.00 |
| รวม | 31 | 22,572,825.05 | 31 | 22,572,825.05 |

อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 8,040,998 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 8,040,998 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 8,040,998 | 2 | 8,040,998 |
| รวม | 2 | 8,040,998 | 2 | 8,040,998 |

-97-

อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำนวน 9 โครงการ

จำนวนเงิน 5,490,000บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงิน  3,058,000 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 5,490,000 | 7 | 3,058,000 |
| รวม | 9 | 5,490,000 | 7 | 3,058,000 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านพรุบัว | 499,000.00 | 496,000.00 | 496,000.00 | 3,000.00 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 | 495,000.00 | 493,000.00 | 493,000.00 | 2,000.00 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายป่าขาด-ทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 | 239,000.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | 1,000.00 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายอรุณ หลินมา-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 | 498,000.00 | 496,000.00 | 496,000.00 | 2,000.00 |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นร่มเมือง-สะพานวา หมู่ที่ 3 | 498,000.00 | 496,000.00 | 496,000.00 | 2,000.00 |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ 4 | 498,000.00 | 496,000.00 | 496,000.00 | 2,000.00 |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้อ-หนองจิก หมู่ที่ 6 | 498,000.00 | 496,000.00 | 496,000.00 | 2,000.00 |
| -98- |
|  | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเหมืองสุด (ถังประปา) หมู่ที่ 7 | 498,000.00 | 496,000.00 | 496,000.00 | 2,000.00 |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร ถนนในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง | 100,530.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 3,530.00 |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟทางสาธารณะ | 400,000.00 | 399,665.33 | 399,665.33 | 334.67 |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำโคกไทรทอง หมู่ที่1 | 140,000.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 2,000.00 |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำควนเถียะ หมู่ที่ 3 | 140,000.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 2,000.00 |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำพรุบัว หมู่ที่ 5 | 140,000.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 2,000.00 |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส | 130,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 1,000.00 |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 1,198,000.00 | 0.00 |

-99-

|  | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 - 7 | 40,000.00 | 38,369.00 | 38,369.00 | 1,631.00 |
| 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 80,000.00 | 59,980.00 | 59,980.00 | 20,020.00 |
| 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ | 20,000.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 6,560.00 |
| 19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ( อาหารกลางวัน ) | 465,500.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 42,920.00 |
| 20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) | 1,235,950.00 | 1,196,528.72 | 1,196,528.72 | 39,421.28 |
| 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว) | 161,500.00 | 146,200.00 | 146,200.00 | 15,300.00 |
| 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.) | 107,350.00 | 63,280.00 | 63,280.00 | 44,070.00 |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 2,200,000.00 | 2,142,000.00 | 2,142,000.00 | 58,000.00 |

-100-

|  | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 35,920.00 | 35,920.00 | 35,920.00 | 0.00 |
| 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,400.00 | 3,012.00 | 3,012.00 | 5,388.00 |
| 26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ต่างๆ | 50,000.00 | 7,850.00 | 7,850.00 | 42,150.00 |
| 27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,934,000.00 | 9,888,200.00 | 9,888,200.00 | 1,045,800.00 |
| 28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | เบี้ยยังชีพความพิการ | 2,872,800.00 | 2,457,800.00 | 2,457,800.00 | 415,000.00 |
| 29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 42,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 24,000.00 |
| 30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 31. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 |

-101-

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) | 9,130,000.00 | 5,802,999.00 | 5,802,999.00 | 3,327,000 |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 | 4,430,000.00 | 2,237,999.00 | 2,237,999.00 | 2,192,001 |
|  | รวม |  | 13,560,000 | 8,040,998 | 8,040998 | 5,519,001 |

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางหลงโค้ง-ปลายเหมือง หมู่ที่ 7 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.00 |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว- ไสทุง หมู่ที่ 5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.00 |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสปราง-บ้านเลน หมู่ที่ 2,5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.00 |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก-ทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.00 |
| -102- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นประดู่-โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0.00 |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ 4 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.00 |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรุณ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 0.00 |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง | 1,072,000 | 1,065,000 |  |  |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชลประทานไสเรือ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 1 | 1,372,000 | 1,367,000 |  |  |
|  | รวม |  | 5,502,000 | 5,490,000 | 3,058,000 |  |

-103- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 91,026,000.00 | 15 | 5,971,530.00 | 15 | 5,944,665.33 | 15 | 5,944,665.33 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 199,000.00 | 2 | 45,000.00 | 1 | 38,369.00 | 1 | 38,369.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 47 | 28,988,450.00 | 30 | 18,766,420.00 | 13 | 16,454,790.72 | 13 | 16,454,790.72 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 10 | 10,384,000.00 | 1 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 11 | 830,000.00 | 4 | 335,000.00 | 2 | 135,000.00 | 2 | 135,000.00 |
| รวม | 139 | 131,427,450.00 | 52 | 25,167,950.00 | 31 | 22,572,825.05 | 31 | 22,572,825.05 |

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 91,026,000.00 | 2 | 13,560,000 | 2 | 8,040,998 | 2 | 8,040,998 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 199,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 47 | 28,988,450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 10 | 10,384,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 11 | 830,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 139 | 131,427,450.00 | 2 | 13,560,000 | 2 | 8,040,998 | 2 | 8,040,998 |

-104-

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำนวน 9 โครงการ

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 91,026,000.00 | 9 | 5,502,000 | 9 | 5,490,000 | 7 | 3,058,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 199,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 47 | 28,988,450.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 10 | 10,384,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 11 | 830,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 139 | 131,427,450.00 | 9 | 5,502,000 | 9 | 5,490,000 | 7 | 3,058,000 |

4.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 24 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 26 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 17 |  |  |  | 30 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 4 | 100 |
| รวม | 40 |  | 2 |  | 0 |  | 21 |  | 9 |  | 63 | 100 |

(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)

-105-

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง) | / |  |  | 9,130,000.00 | 5,802,999.00 |
| โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้า อบต.-หัวยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6 | / |  |  | 4,430,000.00 | 2,237,999.00 |

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางหลงโค้ง-ปลายเหมือง หมู่ที่ 7 | / |  |  | 500,000 | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว-ไสทุง หมู่ที่ 5 | / |  |  | 500,000 | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสปราง-บ้านเลน หมู่ที่ 2,5 | / |  |  | 500,000 | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก-ทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 | / |  |  | 500,000 | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นประดู่-โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 | / |  |  | 192,000 | 192,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ 4 | / |  |  | 500,000 | 500,000 |

-106-

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรุณ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 | / |  |  | 366,000 | 366,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง |  | / |  | 1,065,000 |  |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชลประทานไสเรือ-เขตรถไฟ หมู่ที่ 1 |  | / |  | 1,367,000 |  |

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 1,375,000 | 1,198,000.00 |
| 2. จัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส จำนวน 2 เครื่อง | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 130,000 | 129,000 |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังระบาด ทำให้การจัดโครงการกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับการโอนเงินจัดสรรยังเข้าไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายงบประมาณที่วางแผนไว้

-107-

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

- โครงการจัดงานวันเด็ก

- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน

- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด”

- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

- โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

- โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

- โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี

- โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน

- โครงการจัดประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

- โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ

- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1-7

- โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตอำเภอ     ชะอวด

- อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด

- อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

- โครงการคัดแยกขยะ

-108-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร

- โครงการอบรมป้องกันการทุจริต

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง

-109-

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากการการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายโครงการไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ  การจัดโครงการในงบประมาณหน้าหากการแพร่ระบาดของโรคยังไม่ลดลง เจ้าหน้าที่จะต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม

- ได้รับการโอนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้า ทำให้การดำเนินโครงการบางโครงการล่าช้า

- บุคลากรไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า

- ปัญหาด้านความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่ไม่ตรงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

๑.  เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕64  นอกจากเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  คณะกรรมการพัฒนารับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้ส่วนงานต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนงาน  เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป

2.  มีโครงการจำนวนหลายโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ไม่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงไวรัสโควิด-19  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งบประมาณ

3.  ไม่ควรกำหนดโครงการไว้ในแผนมาเกินไป ทำให้แผนไม่มีประสิทธิภาพ

# Text boxes

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

อบต.นางหลง

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เสนอต่อสภา อบต. คณะกรรมการพัฒนา อบต.

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง

ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน

-92-

-93-

-94-

-96-

-101-

-110-